## Slide 1: Strategi Evaluasi dan Pemilihan Paket ERP
Pertemuan 6

## Slide 2: Materi
Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Pemilihan Paket ERP
Metode Pengembangan
Kriteria Evaluasi

## Slide 3: Pendahuluan
Sistem ERP tidak dapat dilepaskan dari aspek “best practices”
ERP berperan sebagai teknologi untuk menjembatani keterkaitan antara teknologi informasi dan bisnis.
Diperlukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat dan cermat.
Sebagai paket software, ERP mengacu pada tahapan emplementasi software.
Aspek yang dikaji dalam setiap tahap meliputi meliputi aspek organisasi, teknis, manusia dan informasi.

## Slide 4: Mekanisme pengambilan Keputusan
1. Identifikasi dan perumusan masalah, mulai dari membuat pernyataan dan sasaran yang ingin dicapai.
2. Koleksi Informasi, mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah, informasi ini dpt digunakan untuk memeperbaiki perumusan.
Mendefinisikan alternatif, pada fase ini, semua alternatif solusi yang relevan didefinisikan.
Evaluasi dan perbandingan alternatif, melakukan analisis dan perbandingan setiap alternatif solusi
5. Memilih salah satu solusi
6. Implementasi solusi yang sudah dipilih
Mengevaluasi implemantasi solusi, dengan membandingkan dengan masalah yang ingin diselesaikan.

## Slide 5: Mekanisme pengambilan Keputusan
7. Mengevaluasi implemantasi solusi, dengan membandingkan dengan masalah yang ingin diselesaikan.
Dalam kaitanya dengan ERP, proses pengambilan keputusan dapat dikelompokkan dalam aspek teknis dan organisasional.
Aspek teknis menyangkut pemilihan dan perbandingan semua hardware dan software.
Aspek organisasional menyangkut semua perubahan yang terjadi pada organisasi.

## Slide 6: Metode Pengembangan Sistem ERP
1. Membangun Sendiri (In House)
Paling sesui dengan kebutuhan
Sulit, mahal, lama.
2. Membangun sendiri dengan tambahan dari vendor.
Menggabungkan Manfaat Komersial dan kebutuhan dari perusahaan
Sulit, lama, mahal

## Slide 7: Metode Pengembangan Sistem ERP
3. Best-of-breed (kombinasi dari berbagai tawaran vendor)
Secara teoritis akan menghasilkan sistem yang baik
Sulit menggabungkan antar modul lama, berpotensi tidak efisien.
4. Modifikasi sistem dari vendor
Menjaga fleksibilitas dan memanfaatkan pengalaman vendor.
biasanya sangat lama

## Slide 8: Metode Pengembangan Sistem ERP
5. Memilih Memilih modul-modul tertentu tertentu dari vendor.
Resiko lebih rendah, relatif cepat dan lebih murah.
Jika akan dikembangkan pada masa mendatang, akan menyebabkan waktu implementasi lebih lama dan biayanya menjadi sangat mahal
6. Menerapkan sistem vendor dengan lengkap.
Cepat, lebih murah dan efisien
Tidak fleksibel

## Slide 9: Metode Pengembangan Sistem ERP
7. Application service provider
Resiko lebih rendah, lebih murah, lebih cepat, sistem relatif tidak banyak berubah berubah.
Tergantung pada perusahaan penyedia jasa, tidak ada kendali, biaya dapat meningkat diluar perkiraan.

## Slide 10: Fase-fase Implementasi Sistem ERP
Fase inisiasi :
dapat dimulai dari adanya tawaran vendor, pergerakan dari kompetitor, pergerakan industri, peningkatan kualitas proyek, dan atau pemanfaatan anggaran TI dengan lebih baik.
Fase evaluasi :
evaluasi proses bisnis, analisis kebutuhan, pencarian vendor yang potensial, evaluasi berbagai produk yang berbeda.
Proses evaluasi dapat berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama.
Fase Selection,
dalam beberapa kasus manajemen harus memperhati kan berbagai kriteria seleksi secara simultan. Setelah persetujuan ditandatangani maka project dapat dimulai.

## Slide 11: Fase-fase Implementasi Sistem ERP
Fase Modification : modifikasi sistem ERP sesuai kebutuhan organisasi.
Pada beberapa literatur tingkat kustomisasi tergantung pada ukuran organisasi.
Proses modifikasi dapat dijalankan dengan dua cara :
Pertama modifikasi yang terjadi dalam rangkaian proses analisis-konfigurasi dan pengujian hingga didapatkan hasil yang diinginkan.
Kedua modifikasi dengan menentukan status target tertentu dan kemudian menetapkan pengukuran tas pencapaian target tersebut.
Diakhir fase modifikasi dilakukan tahapan pelatihan bagi para pengguna.

## Slide 12: Fase-fase Implementasi Sistem ERP
5. Fase Go-Live :
sistem dijalankan secara penuh yang terdiri dari beberapa aktivitas sebagai faktor penentu keberhasilan ERP.
Tahapan ini meliputi garansi, periode pemeliharaan, deteksi kegagalan dan kesalahan.
Fase Terminating :
setelah semua berjalan lancar konsumen akan melunasi pembayaran (sesuai kontrak) dan dilakukan tahapan penyelesaian (terminating).
Pada tahap ini biasanya perusahaan mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman selama implementasi.
Tim proyek dibubarkan dan orang-orangnya dikembalikan seperti semula.

## Slide 13: Fase-fase Implementasi Sistem ERP
Fase Eksploitasi dan Pengembangan : perusahaan akan memotivasi karyawanya untuk menggunakan sistem dan meningkatkan kualitas pemanfaatan sistem tersebut.
Diantara tahapan diatas terdapat dua tahapan antara, yaitu :
Business Process Rengineering (BPR)
Konversi Data.
Pendekatan dalam pengembangan dan implementasi ERP adalah big-bang (langsung dan menyeluruh) dan incremental (bertahap dalam beberapa sub proyek).

## Slide 14: Aspek Evaluasi
Modul
Memilih modul yang tersedia
Membuat sendiri modul
Fleksibilitas
Kemungkinan pengembangan
Fokus pada satu sistem atau alternatif sistem
Metode Implementasi
Pencarian solusi yang ideal antara membangun sendiri seluruhnya atau mengadopsi penuh sistem dari vendor ERP.

## Slide 15: Kriteria Evaluasi
Functional Fit
Flexibility
 Kustomisasi
 Upgrade
 Internasionalisasi
 Kemudahan Penggunaan
 Arsitektur
 Skalabilitas
 Keamanan
 Antarmuka
 Kebebasan Sistem operasi
 Database independence
 Bahasa Pemrograman

## Slide 16: Kriteria Evaluasi ….
Dukungan (Support)
 Infrastruktur
 Pelatihan
 Dokumentasi
Kontinuitas
Partisipasi dan Ukuran Komunitas
 Struktur proyek
 Aktivitas komunitas
 Transparansi
 Frekuensi update
 Efek lock-in
Kematangan (maturity)
 Status pengembangan
 Situs referen

## Slide 17: Strategi Implementasi
Fase I – Basic ERP
Modul yang diimplentasikan meliputi Sales & Operations Planning, Demand Management, Capacity Planning, Master Scheduling, MRP (Material Requirement Planning) dan Plant Scheduling.
Modul ini bersifat praktis dan dibutuhkan oleh fungsi akuntansi dan keuangan,ditambah dengan modul yang diperlukan untuk mendukung keakurantan inventory,keakuran dan struktur bill of material, serta aktivitas umpan balik dari bagianmanufaktur dan pengadaan.

## Slide 18: Strategi Implementasi
2. Fase II – Integrasi Supply Chain
Proses yang termasuk dalam fase ini adalah pengembangan ERP baik ke arah depan dan belakang, sehingga membangun sebuah rantai pasok (supply chain). Pengembangan ke arah belakang meliputi proses engadaan barang dari supplier dengan menggunakan teknologi (produk) tertentu misalnya penjadwalan pasokan barang dan ecommercemelalui web.
Lama fase biasanya memerlukan waktu 3-6 bulan.

## Slide 19: Strategi Implementasi
Fase III – Perluasan dan Pengembangan untuk Mendukung Strategi Perusahaan.
Perluasan dapat berati implementasi elemen atau modul- modul yang belum diterapkan secara lengkap atau menyambungkan antar unit bisnis, mengimplementasikan modul pendukung, seperti modul untuk SDM, pemeliharaan, pengembangan produk dsb.
Waktu yang diperlukan untuk fase ini bervariasi mulai dari beberapa bulan hingga satu tahun, tergantung sejauh mana sistem akan diperluas dan dikembangkan

## Slide 20: Evaluasi kinerja Sistem ERP
Sudut pandang keuangan
Menekankan pada identifikasi penyimpangan antara anggaran yang sudah ditetapkan dengan biaya aktual yang dikeluarkan. Biaya ini meliputi biaya yang dikeluarkan hanya satu kali (one time cost) dan biaya rutin tahunan (on going cost).
Sudut pandang teknis
Berfokus pada kriteria teknis misalnya MIPS (Million instructions per second) yang berhasil dilaksanakan. Properti sistem yang bersifat teknikal ini relatif lebih mudah diukur tetapi biasanya kurang erat kaitannya dengan dampak bisnis implementasi ERP.

## Slide 21: Thank yOU