Pokok Bahasan
PENGENDALIAN
Sub Pokok Bahasan
Pengendalian yang Efektif
Perencanaan System Pengendalian

---
PENGENDALIAN
Pengendalian (Controlling) merupakan salah salah satu fungsi manajemen untuk proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan guna menjamin hasil yang diharapkan.
Tujuannya
  - Menjamin bahwa semua tujuan dari setiap orang atau kelompok konsisten dengan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.
  - Membantu agar segala sesuatunya berjalan dengan baik, tepat waktu dan hasilnya konsisten dengan tujuan yang ditetapkan

---
Tujuan Organisasi :
Jangka Panjang  Tertuang dalam VISI dan MISI Organisasi yang diuraikan dalam RENSTRA (Rencana Strategis ) Organisasi untuk periode waktu 3 tahun atau 5 tahun
Jangka Pendek  periode waktu 1 tahun yang tertuang dalam RENOP (rencana operasional) atau RIP (rencana induk pengembangan)
Organisasi (Tujuan Jangka Panjang )
Departemen/Bagian ( tujuan Jangka pendek )
RENOP/RIP
STANDART /SOP
IK/PROSEDUR
REN
STRA
VISI
RENOP/RIP
STANDART /SOP
IK/PROSEDUR
MISI
RENOP/RIP
STANDART /SOP
IK/PROSEDUR

---
Jenis Pengendalian
Pengendalian Internal
  - Merupakan pengendalian untuk semua proses dalam internal organisasi
  - Tujuan dan Fungsinya :
    - Memberikan motivasi agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai dengan dukungan sumber daya yang tepat
    - Dapat mencegah kerugian atau pemborosan dalam pengolahan sumber daya perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya.
    - Menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan.
    - Kegiatan perusahaan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku

---
Pengendalian eksternal
  - Merupakan proses pengendalian yang dilakukan dengan pihak luar ogranisasi seperti pemasok, supplier, pelanggan, pemerintah, investor dsb
  - Contoh untuk supplier atau pemasok dilakukan pengendalian dengan cara melakukan penilaian pemilihan pemasok atau supplier
  - Penilaian ini bisa dilakukan dengan cara melakukan pengukuran kinerja, pemeliharaan, layanan dsb

---
Proses Pengendalian
        Organisasi
Proses Manajemen melalui penetapan :
  - Strategi dan tujuan
  - Kebijakan dan prosedur
  - Seleksi dan Pelatihan
  - Pemodelan penampilan (sistem /struktur organisasi sentralisasi /desentralisasi )
  - Rancangan pekerjaan dan struktur kerja
  - Norma dan budaya organisasi
Kompensasi dan Keuntungan
  - Menarik karyawan berbakat dan mempertahankannya.
  - Memotivasi karyawan untuk menggunakan usaha maksimum dalam pekerjaannya.
  - Memberikan nilai dari kontribusi yang telah diberikan

---
Disiplin Pegawai
  - Disiplin didefinisikan sebagai proses mempengaruhi perilaku atau mencoba untuk melibatkan orang secara lebih positif dan secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan perilaku mereka.

---
Karakteristik dan Perancangan
        pengendalian efektif
Control Environment ( Lingkungan Pengendalian
  1.  Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup :
  1. Sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut.
  1. Filosofi manajemen : dilihat dari segi bentuk perusahaan apakah persekutuan seperti Firma dengan filosofi manajemen tunggal dan filosofi manajemen bersama untuk perseroan seperti PT dsb
  1. Gaya operasi manajemen : manajemen yang progresif atau yang konservatif
  1. Struktur organisasi : Centralisasi atau desentralisasi

---
Penilaian Resiko (Risk Assesment)
  - Melalui identifikasi resiko artinya suatu resiko yang telah di identifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya. Karena semua organisasi memiliki resiko, dalam kondisi apapun yang namanya resiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis.

---
Prosedur Pengendalian (Control Procedure)
  1. Menetapkan Prosedur pengendalian untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan.
  1. Prosedur pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut:
    - Personil yang kompeten, mutasi tugas dan cuti wajib.
    - Pelimpahan tanggung jawab.
    - Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait.
    - Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional.

---
Pemantauan (Monitoring)
  1. Pemantauan terhadap sistem pengendalian akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian.
  1. Pengendalian dapat di monitor dengan baik dengan cara :
  1. 1. Penilaian khusus atau sejalan dengan usaha	manajemen.
  1. 2. Mengamati perilaku karyawan sebagai pelaksana	proses
  1. 3. Melalui Auditor internal sebagai pihak yang	bertanggung jawab atas pemantauan sistem	pengendalian internal.
  1. 4. Melalui Auditor independen sebagai pihak yang	melakukan penilaian atas pengendalian intern yang	dilakukan oleh auditor internal atas hasil audit yang
  1. dilakukan

---
Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)
  1. Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan.
  1. Informasi ini meliputi informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen
  - Manfaat informasi :
    1. Pihak Internal Informasi ini dimanfaatkan untuk pedoman operasional dan menjamin ketaatan dan kesesuaian dengan standart dan aturan serta kebijakan yang berlaku pada perusahaan.
    1. Pihak Eksternal Informasi juga diperlukan untuk menilai standar eksternal. Hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.

---
TO BE CONTINOUE

---
P E N G A W A S A N
Pengertian
Proses dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
Definisi :
Sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

---
Tipe – tipe pengawasan
  1. Pengawasan Pendahuluan ( steering controls )
    - Dirancang untuk mengantisipasi masalah - masalah atau penyimpangan - penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu
    1. tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
  1. Pengawasan Concurrent
 Pengawasan yang dilakukan bersama dengan	pelaksanaan kegiatan, pengawasan ini sering	disebut	pengawasan “ YA - TIDAK “
Screening Control atau “ Berhenti terus “,	dilakukan	selama kegiatan berlangsung.
  1. Pengawasan Umpan balik (Feedback Control )
 Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai	past-	action Control, mengukur hasil-hasil dari	suatu kegiatan	yang telah diselesaikan.

---
Tahapan dalam proses pengawasan
Tahap 1  Penetapan standar
Sebagai suatu pengukuran yang dapat dipergunakan	sebagai	“ukuran” penilaian hasil-hasil. Ada Tiga	bentuk standar :
a. Standar rata-rata fisik/phisik
b. Standar moneter
c. Standar waktu
Tahap 2  Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
Standar untuk mengukur kegiatan nyata, seperti	berapa kali kegiatan harus diukur meliputi setiap jam,	hari,	minggu, dan	bulan, format laporan tertulis yang	dakan digunakan serta siapa yang akan terlibat dalam	prose pegawasan tersebut seperti	manajer,	departemen dsb

---
Tahap 3 Pengukuran pelaksanaan kegiatan
Ada beberapa cara yang digunakan :
a. Pengamatan ( Observasi )
b. Laporan-laporan, lisan maupun tertulis
c. Metoda Otomatis (dengan menggunakan sebuah tools atau	aplikasi khusus dalam SIM)
d. Infeksi pengujian ( test )
Tahap 4 Pembandingan pelaksanaan dengan standart dan analisa penyimpangan
Yaitu penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan	mengapa standar ada yang tidak tercapai, hal ini penting	untuk mengambil suatu keputusan.
Tahap 5	Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan
Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk.	Standart mungkin dirubah, pelaksanaan di perbaiki, atau	keduanya lakukan bersama.

---
Sifat - sifat pengawasan
Pengawasan harus bersifat “ Fact Finding “.
  1.  Pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan
  1. fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas di jalankan
  1. organisasi.
Pengawasan harus bersifat preventif
 Proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah	timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan	penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang	telah	ditentukan.
Pengawasan diarahkan pada masa sekarang
Pengawasan hanya dapat ditunjukkan terhadap	kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan

---
Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi. dan pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
Pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan
Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien
Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi menemukan apa yang tidak betul
Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yg ditentukan.

---
Metode- metode Pengawasan
Metoda pengawasan Non Kuantitatif
  - Metoda pengawasan yang digunakan manajer di dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen
  - Teknik yang dipergunakan adalah TEKNIK PENGAWASAN LANGSUNG.
  - Yaitu : Apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan.
  - Contoh pengawasan metode langsung :
Pengamatan ( control by observation )
Inspeksi teratur dan langsung ( control by reguler	and	spot( Inspection )
Pelaporan lisan dan tulisan( control by report )
Evaluasi pelaksanaan
Diskusi antara manajer dan bawahan tentang	pelaksanaan suatu kegiatan.

---
Kelemahan Teknik Pengawasan langsung :
Karena banyak dan kompleknya tugas - tugas seorang pimpinan	terutama dalam organisasi yang besar, sehingga para pimpinan	tidak mungkin selalu dapat menjalankan pengawasan langsung.
Metode pengawasan Kuantitatif
 Metoda pengawasan yang dipergunakan manajer	adalah data khusus untuk memeriksa kuantitas	dan kualitas keluaran (Output )
 Teknik yang dipergunakan adalah	PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG.
Yaitu : Pengawasan dari jarak jauh dan dilakukan	melalui laporan yang disampaikan oleh	para bawahan.

---
 Contoh pengawasan metode tidak langsung:
Anggaran ( Budget )
Audit ( Periksa )
Analisa Break Even ( Analisa pulang pokok )
Analisa Rasio ( Analisa prosentase )
Bagan dan teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan.
Kelemahan Teknik pengawasan tidak langsung
  - Sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal	yang	prinsip saja , sehingga pimpinan sulit mengetahui keadaan yg sebenarnya.
  - Pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja.
  - Bijaksana apabila pimpinan organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan

---
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH